项目章程

* **项目名称**

GUIDE出行网

* **项目经理**

贾新蕊

* **项目背景**

全国各地均有多处公园景点名胜古迹，有着源远流长的历史韵味。而游客存在出行游玩的需求，于是地理位置不佳的景点急需拓展业务渠道。如今智能出行越发普及，我们可以通过构建服务景区和热爱旅行群体的旅行网站来搭建这一桥梁，实现服务游客、繁荣旅游市场的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接各区域景点的旅游网站，为有出行意愿的游客制定出游计划，记录美好时光。

* **项目范围**
  + 景区支持：景区位置、周边、交通、门票等；
  + 游客访问：兴趣、消费、评价、个人中心；
  + 公共功能：热门城市推荐、特定活动；
  + 管理员功能：景区审核、上传评价管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．1—2月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和游客进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、旅行文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**