行途风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 用户信任度不高 | 对用户信息没有足够安全的保护措施 | 用户风险 | 高 | 高 | 鲍彩倩，瞿婷婷 | 加强用户信息保护措施，增强系统安全性 |
| R2 | 用户参与度不高 | 用户对定制自己的行程不够明确和清晰，系统某些服务不够周到 | 用户风险 | 高 | 高 | 孙晴晴，田悦霖 | 深入分析商户群体特点和需求，设计出符合他们的习惯和要求的系统 |
| R3 | 无法实现时间自动累计变化 | 在用户设计行程的时候，时间不能根据用户的选择的游玩儿时长而自动变更后面行程的开始时间 | 流程风险 | 高 | 高 | 齐雪婷 | 设计更加严谨的流程手续 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 张明 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的项目经费用 | 项目推进的资金不够充足 | 资金风险 | 高 | 高 | 张明 | 及时争取引进投资 |