2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 9.18前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 9.20前确定产品定位；
* 9.23前完成第一版界面原型；
* 9.26前确定第一版产品范围；
* 9.29前完成主要技术点研究；
* 10.7前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化，搭建框架，明确功能；

2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期，设计前端和后端；

2019．1月：产品完成，展示；