项目章程

* **项目名称**

旅游行程制定网

* **项目经理**

鲍彩倩

* **项目背景**

中国拥有无数引人入胜的美丽景区。在当今社会，人们越来越注重精神的愉悦。在闲暇时光，人们都愿意走出门，去看美好景色。这时，去哪成了一个最大的问题。并且人们的出行越来越便利，整理记录，管理相册游记，变的更为重要。这时需要一个帮忙制定行程，记录时光的助手。

* **项目目标**

建设并运营一个旅行网站，为游人提供景点信息，帮助游人制定出行计划，帮助游人记录管理美好时光。

* **项目范围**
  + 景点支持：景点位置，门票，周边等详细信息；
  + 游客达人：感兴趣的景点类型，适合的消费；
  + 公共功能：景区推荐、特定活动；
  + 管理员功能：景点审核、广告管理、推荐管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化，搭建框架，明确功能；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期，设计前端和后端；
  + 2019．1月：产品完成，展示；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**