项目章程

* **项目名称**

Solar

* **项目经理**

赵洋

* **项目背景**

随着如今科技日新月异，手机控、低头族越来越多，很多年轻人自律性差，沉迷手机，专注力低，习惯熬夜，自己无法合理有效的管理时间，难以养成坚定地自我管理行为。因此时间管理成为大家越来越关心的话题。

* **项目目标**

为了解决现阶段大学生，上班族因为干扰而注意力不集中，学习时间过长效率变低的问题，提高自控能力，希望开发一款简洁有效的时间管理工具，帮助大众可以合理有效的管理自己的时间，提高自己的学习工作效率。

* **项目范围**
  + 用户应用：制定任务，设置番茄时间，积分兑换，通过图表形式查看任务完成情况等
  + 管理员功能：用户数据管理，更新数据和壁纸
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2018．12月-2019年1月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商户和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 基本实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**